ETUDE DE FAISABILITE – REALISATION D’UN OUTIL DE MANAGEMENT DE PROJET

01/07/2024

Version 1.0

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

HISTORIQUE

| Nom | Révision | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZAFIMAHEFA Johanne Fanantenana Michaël | Création du document | 0.1 | 01/07/2024 |

VALIDATION

| Version | Approbateur | Date |
| --- | --- | --- |

DIFFUSION

| Nom | Fonction - Entité | Date |
| --- | --- | --- |

Table des matières

Introduction	4

Analyse du contexte et des besoins	4

Etude de faisabilité technique	4

Etude de faisabilité Opérationnelle	4

Etude de faisabilité temporelle	4

Analyse des risques	5

Conclusion et recommandations	5

## Introduction

Cette étude de faisabilité vise à évaluer la mise en place d’un outil de gestion et/ou de management de projet au sein de la DSI pour permettre une visibilité de ces dites projets.

## Analyse du contexte et des besoins

En ce moment, les projets sont distribués manuellement (par Outlook, teams…), ou verbalement ce qui rend impossible le suivi des projets que ce soit par rapport à l’avancement ou bien les ressources nécessaires pour le projet. L’utilisation d’un outil de gestion de projet est alors recommandée.

## Etude de faisabilité technique

L’outil sera codé avec power apps et devra être en mesure de se connecter avec les données d’office 365, étant des produits Microsoft les connecteurs entre power app et office 365 existe déjà.

Le langage possible a utilisé pour construire le backend sera .net étant un langage fourni par Microsoft, cela va de pair avec ce qui est déjà mis en place au sein de ravinala.

## Etude de faisabilité Opérationnelle

- Impact sur les opérations :

  - Les projets en cours seront mieux répartis entre les équipes ce qui pourrait accélérer leurs finalités.

- Ressources nécessaires :

  - Accès à power apps.

  - Accès au serveur SQL pour la base de données.

  - Accès au serveur de déploiement de la partie backend.

  - Environnement virtuelle pour la phase de test.

## Etude de faisabilité temporelle

Le projet en lui-même devrait être réalisé sur une période d’environ 4 mois avec les différentes phases qui le composent :

- Phases d’analyse du système actuel de gestion des projets (1 semaine) :

  - Analyse de l’existant.

  - Etude des besoins.

  - Etudes de faisabilité du projet.

  - Conception du projet.

- Familiarité avec les outils a utilisé lors de la réalisation du projet, tel que power bi, power apps (2 semaines) :

  - Apprentissage de power apps

  - Apprentissage sur les connecteurs de liaison avec office 365

- Développement de l’application (2 mois) :

  - Front design (Front Office, Back Office):

    - Front Office : Affichage et gestion des calendriers de projets, gestion des accès à l’application, Affichage et gestion des taches pour chaque projet,

    - Back Office : Gestion des utilisateurs,

  - Backend : Liaison avec les données d’office 365, backend sur les taches et sous taches ainsi que les attributions des équipes et les calendriers.

  - Rapport power bi : affichage de rapport power bi sur les projets et les membres de l’équipe ; ce rapport pourrait être par rapport à l’efficacité, avancement ou autres facteurs.

- Tests fonctionnels : tests des fonctionnalités 1 par 1, rectification en cas de bugs (1 semaine)

- Mise en place de la solution : déploiement de l’application, déploiement de la partie backend (≈1 semaine).

- Suivi et tests en production : Test de l’application par ses futurs utilisateurs, rectifications des bugs encourus durant ce temps, améliorations si demandées. (1 mois)

## Analyse des risques

- Risques Techniques :

  - Possibilité de mise à jour des connecteurs d’office 365.

  - Retard dans le développement de l’application.

- Plan de mitigation :

  - Mis à jour de l’application lors des annonces de mis à jour d’office 365

## Conclusion et recommandations

Selon l'étude de faisabilité, le projet visant à développer l'outil de gestion et de management de projet est viable tant sur le plan technique que sur le plan opérationnel.